Plano de Testes e Backlog de Automação

Do escopo ao backlog priorizado, em seis decisões encadeadas.

Preencha os campos entre < > e apague as linhas de orientação em itálico. As linhas marcadas como exemplo servem de modelo e devem ser removidas.

| Campo | Conteúdo |
| --- | --- |
| Equipe / Squad | Grupo 5 |
| Produto / SUT | RESOLVE |
| Integrantes | Beatriz Paredes Cecília Medeiros Isabella Batista Jose Leandro De Morais Gabriel Souza Melissa Vitória Arthur Estevão Thays Barbosa Álvaro Antonio e Silva Icaro Leonardo Silva de Souza Costa Aquiles Pereira |
| Data | 23/09/2026 |

# 1. Escopo

O que a atividade de teste se compromete a verificar, e o que ela declaradamente não verifica.

Entra no escopo: os fluxos principais do produto ponta a ponta, as regras que protegem esses fluxos e o contrato que os sustenta, incluindo o comportamento do produto na fronteira quando uma dependência externa falha.

Fica fora do escopo: o comportamento de sistemas externos fora do controle da squad, os recursos físicos do dispositivo e o que custa mais do que devolve no prazo do projeto.

| Item | Dentro do escopo? | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Cidadão solicita uma nova demanda urbana | Sim |  |
| Cidadão tenta submeter o formulário de demanda em branco | Sim |  |
| Cidadão usa a busca global por palavra-chave | Sim | Requisito mantido; a busca ainda não está implementada, então o spec (C3) roda como expected fail. |
| Cidadão navega pelas páginas da listagem de solicitações | Sim |  |
| Detalhes da demanda | Sim |  |
| Cidadão visualiza os detalhes de uma demanda | Sim |  |
| Gestor Público altera a prioridade de uma demanda | Sim |  |
| Painel Administrativo do Gestor | Sim |  |
| Cidadão não autorizado tenta acessar o Painel do Gestor | Sim |  |
| Encerramento de sessão (Logout) | Sim |  |
| Busca por palavra | Não | Hoje a filtragem é feita por listas pré-definidas (Status/Categoria/Região/Prioridade); não há campo de texto livre. |

Verificação

- Todo fluxo principal do produto aparece como Sim.

- Toda linha Não tem motivo.

# 2. Níveis de teste

Em que altura do sistema cada condição é verificada, e quanto essa escolha custa.

Atividade: declarar no plano os níveis em que ele atua, com uma frase de justificativa por nível incluído e por nível excluído.

| Nível | O que responde | Dentro do plano? | Justificativa |
| --- | --- | --- | --- |
| Componente | A unidade isolada faz o que promete? | Sim | Garante a lógica de negócio isolada no backend em Node.js com execução rápida. |
| Integração de componentes | As partes conversam entre si corretamente? | Sim | Valida a comunicação entre os módulos internos do Node.js, como controllers e repositórios. |
| Sistema | O sistema inteiro entrega o comportamento esperado? | Sim | Garante que o aplicativo web inteiro entregue, no navegador, o fluxo ponta a ponta esperado pelo usuário. |
| Integração de sistemas | O produto conversa bem com sistemas de terceiros? | Não | O sistema não fará integração com outras aplicações externas. |
| Aceite | O usuário real aceita o que foi entregue? | Não | Pois ainda não foi implementado todos as funcionalidades esperadas |

# 3. Riscos da atividade de teste

O que pode dar errado na própria verificação, e enganar quem lê o resultado.

Atividade: montar a matriz de risco da atividade de teste.

Na verificação manual: roteiro que deixa de ser executado quando o prazo aperta, execução inconsistente entre pessoas sem passo a passo definido, resultado registrado sem evidência que permita reconferir, caso aprovado por quem escreveu o código que ele verifica, repetição sem atenção.

Na verificação automatizada: teste instável, oráculo copiado do próprio SUT, duplo de teste que não representa o produto implantado, massa compartilhada entre casos, conjunto de casos verde que nunca soube ficar vermelho.

Uma forma mitiga o risco da outra. A exceção é quando o risco é interno a uma das formas: aí a mitigação vem de dentro dela.

| Risco | Impacto | Prob. | Mitigação |
| --- | --- | --- | --- |
| Repetição manual sem atenção | Médio | Média | Alternar a execução manual com verificações automatizadas e variar os cenários |
| Teste automatizado instável | Alto | Média | Espera por condição, nunca por tempo fixo |
| Dependência excessiva da verificação manual | Alto | Média | Automatizar verificações repetitivas e usar a execução manual para cenários exploratórios e pontos que exigem observação humana |

Verificação

- Cada risco tem mitigação concreta.

# 4. Casos de teste

Derivados dos requisitos.

## 4.1 Primeira rodada com IA

Atividade: gerar casos de teste com IA, usando o prompt que a squad usaria hoje. Não corrigir a saída. Guardar o prompt e o resultado.

### Prompt usado

<https://github.com/Cecimedeiros/RESOLVE crie casos de teste a partir desse repositório>

### Saída recebida

Grave a saída íntegra, sem correção, em um arquivo próprio versionado no repositório e referencie aqui.

Arquivo: <docs/testes/ia/saida-rodada-1.md>

### Três perguntas sobre a saída

| Pergunta | Resposta | O que se observou na saída |
| --- | --- | --- |
| A LLM identificou lacunas? | Parcialmente | A saída apontou algumas lacunas e incertezas, principalmente ao tratar o contrato frontend–backend, autorização, persistência e comportamento diante de falhas. Porém, não identificou de forma sistemática requisitos ambíguos ou critérios de aceite sem valor definido; em vários pontos, completou o comportamento esperado com base em plausibilidade do repositório. |
| Distribuiu os casos entre níveis? | Parcialmente | Cada caso recebeu uma classificação como E2E, Integração, Funcional, Segurança, Resiliência, Regressão, Manual/Automatizado, embora isso não tenha sido estruturado de maneira rigorosa como níveis de teste (unidade, integração, sistema/aceitação). A maior parte dos casos ficou concentrada no nível de sistema/E2E. |
| Indicou as técnicas de modelagem? | Não | A saída não associou explicitamente os casos a técnicas de modelagem como partição de equivalência, análise de valor-limite, tabela de decisão ou transição de estados. Houve uso implícito de cenários positivos/negativos e combinações de filtros, mas sem declarar ou justificar a técnica. |

## 4.2 Segunda rodada

Atividade: refazer o prompt com os quatro insumos e os três pedidos, comparar as duas saídas e registrar o que mudou.

### Insumos fornecidos no prompt

- Requisitos: as histórias de usuário e os critérios de aceite, na íntegra

- Formato esperado: os campos exatos dos casos de testes: id, HU, CA, título, pré-condições, passos, resultados esperados, pós-condições

- Escopo: o que está dentro e o que está fora

- Níveis de teste: quais níveis o plano cobre

### Prompt revisado

preencha essas tabelas, e só apenas depois disso crie os casos de teste:

4.3 Matriz de alocação — Pedida antes da geração dos casos. (Condição de teste | Nível responsável | Justificativa)

4.4 Tabela intermediária de derivação — Uma linha por regra do requisito. (Regra | Técnica aplicável | Condições derivadas | Casos resultantes)

4.5 Matriz de rastreabilidade de evidências — Onde não houver trecho do requisito, a linha é marcada como suposição em vez de virar regra. (Caso | HU | CA | Trecho citado | Suposição? (S/N))

infos de dev:o ambiente é mobile e é feito em node. nao estamos fazendo integração com outras aplicações.

seguem os casos de teste ja criados:

| Item | Dentro do escopo? | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Cidadão solicita uma nova demanda urbana | Sim |  |
| Cidadão tenta submeter o formulário de demanda em branco | Sim |  |
| Cidadão usa a busca global por palavra-chave | Sim |  |
| Cidadão navega pelas páginas da listagem de solicitações | Sim |  |
| Detalhes da demanda | Sim |  |
| Cidadão visualiza os detalhes de uma demanda | Sim |  |
| Gestor Público altera a prioridade de uma demanda | Sim |  |
| Painel Administrativo do Gestor | Sim |  |
| Cidadão não autorizado tenta acessar o Painel do Gestor | Sim |  |
| Encerramento de sessão (Logout) | Sim |  |
| Busca por palavra | Não | O filtro de busca é feito por listas de palavras pré-definidas. |

limitações:

- cada requisito deve ter pelo menos um teste de integração e um E2E

- não testar serviços externos internamente

- não inventar regras por inferência

### O que mudou entre as duas saídas

A segunda saída ficou mais completa, além de manter os requisitos e limitações fornecidos, ela criou dois casos por requisito, um de integração e um E2E, e explicitou as informações que não poderiam ser inventadas.

Também passou a organizar os casos de forma rastreável às condições derivadas, mantendo lacunas como “não especificado” em vez de transformá-las em regras.

## 4.3 Matriz de alocação

Pedida antes da geração dos casos.

| Condição de teste | Nível responsável | Justificativa |
| --- | --- | --- |
| Cidadão solicita uma nova demanda urbana | Integração + E2E | Integração verifica a comunicação entre os componentes internos do sistema Node; E2E verifica o fluxo completo no navegador. |
| Cidadão tenta submeter o formulário de demanda em branco | Integração + E2E | A validação deve ser verificada no comportamento dos componentes internos e também pelo fluxo completo do usuário. |
| Cidadão usa a busca global por palavra-chave | Integração + E2E | Verifica a comunicação entre interface e componentes internos de busca e o comportamento observado pelo cidadão. |
| Cidadão navega pelas páginas da listagem de solicitações | Integração + E2E | Permite verificar a obtenção/processamento da listagem e a navegação completa no navegador. |
| Cidadão visualiza os detalhes de uma demanda | Integração + E2E | Verifica a obtenção dos dados da demanda pelos componentes internos e sua apresentação no fluxo completo. |
| Gestor Público altera a prioridade de uma demanda | Integração + E2E | Verifica a atualização dentro do sistema Node e a execução da operação pelo usuário gestor no navegador. |
| Gestor Público acessa o Painel Administrativo | Integração + E2E | Verifica os componentes internos responsáveis pelo acesso e o fluxo completo de entrada no painel. |
| Cidadão não autorizado tenta acessar o Painel do Gestor | Integração + E2E | A regra de autorização deve ser verificada internamente e também pela tentativa de acesso no fluxo real. |
| Usuário encerra a sessão (Logout) | Integração + E2E | Verifica a alteração do estado de autenticação internamente e o encerramento da sessão pelo fluxo no navegador. |
| Busca por palavra livre | Fora do escopo | O requisito fornecido informa que o filtro utiliza listas de palavras pré-definidas; não há suporte, nos insumos, para tratar busca livre como condição dentro do escopo. |

## 4.4 Tabela intermediária de derivação

Uma linha por regra do requisito.

| Regra | Técnica aplicável | Condições derivadas | Casos resultantes |
| --- | --- | --- | --- |
| O cidadão pode solicitar uma nova demanda urbana | Partição de equivalência | Dados de solicitação válidos; dados de solicitação inválidos — valores específicos não informados | TC01, TC02 |
| O formulário de demanda não pode ser submetido com campos obrigatórios em branco | Partição de equivalência | Formulário preenchido; formulário vazio | TC03 |
| O cidadão pode usar a busca global por palavra-chave | Partição de equivalência | Palavra-chave válida; palavra-chave não encontrada — critérios não especificados | TC04 |
| O cidadão pode navegar pelas páginas da listagem | Valor-limite | Primeira página; página intermediária; última página — quantidade de páginas não especificada | TC05 |
| O cidadão pode visualizar os detalhes de uma demanda | Partição de equivalência | Demanda existente; demanda inexistente — comportamento para inexistente não especificado | TC06 |
| O gestor público pode alterar a prioridade de uma demanda | Tabela de decisão | Gestor autorizado; usuário não autorizado; valores de prioridade — valores e transições não especificados | TC07, TC08 |
| O gestor público possui um painel administrativo | Partição de equivalência | Usuário gestor; usuário não gestor | TC09, TC10 |
| Cidadão não autorizado não acessa o Painel do Gestor | Tabela de decisão | Usuário autorizado; cidadão não autorizado | TC10 |
| O usuário pode encerrar a sessão | Transição de estados | Sessão autenticada → logout → sessão encerrada | TC11 |
| Busca por palavra livre | — | Fora do escopo; filtro utiliza listas de palavras pré-definidas | — |

## 4.5 Matriz de rastreabilidade de evidências

Onde não houver trecho do requisito, a linha é marcada como suposição em vez de virar regra.

| Caso | HU | CA | Trecho citado | Suposição? (S/N) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC01 | HU-01* | CA-01* | “Cidadão solicita uma nova demanda urbana” | S |
| TC02 | HU-01* | CA-02* | “Cidadão solicita uma nova demanda urbana” | S |
| TC03 | HU-02* | CA-03* | “Cidadão tenta submeter o formulário de demanda em branco” | S |
| TC04 | HU-03* | CA-04* | “Cidadão usa a busca global por palavra-chave” | S |
| TC05 | HU-04* | CA-05* | “Cidadão navega pelas páginas da listagem de solicitações” | S |
| TC06 | HU-05* | CA-06* | “Cidadão visualiza os detalhes de uma demanda” | S |
| TC07 | HU-06* | CA-07* | “Gestor Público altera a prioridade de uma demanda” | S |
| TC08 | HU-06* | CA-08* | “Gestor Público altera a prioridade de uma demanda” | S |
| TC09 | HU-07* | CA-09* | “Painel Administrativo do Gestor” | S |
| TC10 | HU-08* | CA-10* | “Cidadão não autorizado tenta acessar o Painel do Gestor” | S |
| TC11 | HU-09* | CA-11* | “Encerramento de sessão (Logout)” | S |

## 4.6 Casos de teste

Grave a saída íntegra em um arquivo próprio versionado no repositório e referencie aqui.

Arquivo: <docs/testes/ia/saida-rodada-2.md>

# 5. Seleção para automação

Cinco medidas por caso, e só então a escolha entre execução manual e automatizada.

execuções até o retorno  =  Ti ÷ (Tm − Ta − Mn/F)

Tm é o tempo de uma execução manual honesta, cronometrada uma vez, não estimada de cabeça.

Ti é o investimento único; Mn é o que a automação consome por mês só para continuar funcionando.

F é a frequência realista no horizonte do projeto, não a frequência ideal.

“Não automatizar” nunca significa “não verificar”: o caso continua no plano, com execução manual e responsável.

| ID | Nível | Tm manual/exec | Ti implementar | Ta auto/exec | Mn manut./mês | F exec./mês | Automatizar? |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TC-07 (exemplo) | Integração | 8 min | 90 min | 4 s | 10 min | 20 | Sim |
| TC-31 (exemplo) | Sistema | 12 min | 240 min | 25 s | 45 min | 2 | Não, permanece manual |
| TC01 | Integração | 3min | 45min | 2s | 10min | 30 | Sim |
| TC02 | E2E | 8min | 120min | 15s | 20min | 15 | Sim |
| TC03 | E2E | 4min | 60min | 10s | 15min | 10 | Sim |
| TC04 | Integração | 3min | 40min | 2s | 10min | 40 | Sim |
| TC05 | E2E | 6min | 90min | 12s | 15min | 20 | Sim |
| TC06 | Integração | 3min | 40min | 2s | 10min | 30 | Sim |
| TC07 | Integração | 4min | 60min | 3s | 10min | 20 | Sim |
| TC08 | E2E | 7min | 120min | 15s | 20min | 10 | Não, permanece manual |
| TC09 | E2E | 5min | 80min | 10s | 15min | 15 | Sim |
| TC10 | Integração | 3min | 45min | 2s | 10min | 20 | Sim |
| TC11 | E2E | 4min | 60min | 8s | 10min | 10 | Não, permanece manual |

# 6. Backlog de automação

Entre os casos selecionados para automação, qual vem primeiro.

Atividade: ordenar o backlog de automação.

### Três fatores a considerar

- Risco: o que acontece se este comportamento quebrar em produção e ninguém perceber?

- Custo: quanto custa implementar e manter este caso automatizado?

- Frequência: quantas vezes este caso será executado no horizonte do projeto?

prioridade  =  (Risco × Frequência) ÷ Custo

Escalas de 1 a 3. Heurística de ordenação.

Uma linha por caso selecionado para automação.

| Ordem | ID do caso | HU | Nível | Risco | Custo | Frequência | Prioridade | Responsável | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TC04 | HU-03 | Integração | 2 | 1 | 3 | 6.0 | Beatriz Paredes | Bloqueado (1) |
| 2 | TC06 | HU-05 | Integração | 2 | 1 | 3 | 6.0 | Cecilia Medeiros | A confirmar (2) |
| 3 | TC01 | HU-01 | Integração | 3 | 2 | 3 | 4.5 | Isabella Batista | A confirmar (2) |
| 4 | TC07 | HU-06 | Integração | 3 | 2 | 2 | 3.0 | Jose Leandro | A confirmar (2) |
| 5 | TC10 | HU-08 | Integração | 3 | 2 | 2 | 3.0 | Gabriel Souza | Concluído (3) |
| 6 | TC02 | HU-01 | E2E | 3 | 3 | 2 | 2.0 | Melissa Vitória | Concluído |
| 7 | TC05 | HU-04 | E2E | 2 | 3 | 2 | 1.33 | Arthur Estevão | Bloqueado (4) |
| 8 | TC09 | HU-07 | E2E | 2 | 3 | 1 | 0.66 | Thays Barbosa | Bloqueado (5) |
| 9 | TC03 | HU-02 | E2E | 1 | 3 | 1 | 0.33 | Álvaro Antônio | Concluído |

(1) Busca não implementada; spec C3 roda como expected fail. (2) Teste de integração não localizado em e2e/tests (só existe o E2E correspondente). (3) Checagem de API 401/403 no C10; o teste de F5 do gestor segue em expected fail por causa do BUG-04. (4) Paginação não implementada; spec C5 com test.fixme. (5) Teste de indicadores com test.fixme e o de indicadores por status em expected fail (spec C9).

Verificação

- O primeiro item é de risco médio, custo baixo e frequência alta (e está bloqueado até a busca ser implementada).

Evidências no repositório:

RESOLVE-APP/e2e/tests at main · BatistaIsabella/RESOLVE-APP — https://github.com/BatistaIsabella/RESOLVE-APP/tree/main/e2e/tests

RESOLVE-APP/e2e at main · BatistaIsabella/RESOLVE-APP — https://github.com/BatistaIsabella/RESOLVE-APP/tree/main/e2e

RESOLVE-APP/test-results at main · BatistaIsabella/RESOLVE-APP — https://github.com/BatistaIsabella/RESOLVE-APP/tree/main/test-results